Odpowiedzi Zamawiającego na pytania wniesione do projektu umowy o prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Trójcy w Zaklikowie.

1. Pytanie do zapisu § 2. Zamawiający przewiduje procedurę akceptacji podwykonawców. Zgoda na podwykonawcę oczywiście winna być udzielona przed powierzeniem podwykonawcy części zadania. Paragraf 2 jest zgodny z paragrafem 4 ust 2 bowiem co do zasady Wykonawca może powierzyć wykonanie zadania podwykonawcom (zamawiający nie zastrzegł kluczowej części zamówienia którą obligatoryjnie musiałby wykonać osobiście) jednakże każdorazowo musi otrzymać zgodę zamawiającego na jego wprowadzenie.
2. Pytanie do zapisu § 2 zapisu § 3. Odpowiedź: Wykonawca zostanie wprowadzony na teren prac w ciągu 7 dni od odpisania umowy przez obie strony.
3. Pytanie do § 4 ust.2. Odpowiedź: Wykonawcami prac o których mowa w § 4 ust. 2 są osoby, które wykonywać będą prace konserwatorskie, a więc osoby posiadające uprawnienia o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jak wyjaśniono wyżej, może być to Wykonawca lub osoby trzecie związane z Wykonawcą stosunkiem zobowiązaniowym (np. pracownicy wykonawcy czy podwykonawcy, pracownicy podwykonawców itp.). Zwrot „bez/z” jest użyty prawidłowo, gdyż Wykonawca może wykonać całość prac osobiście ( jeżeli posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) bądź przez podwykonawców posiadających kwalifikacje określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Pytanie do § 4 ust. 3. Odpowiedź: Chodzi zarówno o polisę OC ogólną jak i dedykowaną temu kontraktowi (polisy są wymagane od Wykonawcy po jego wyborze, najpóźniej w dzień zawarcia z nim umowy).
5. Pytanie do § 4 ust. 4. Odpowiedź: Do zagospodarowania odpadów w rozumieniu ustawy o o odpadach zobowiązany będzie Wykonawca. Pośrednio wskazują na to zapisy w § 6 ust. 6 pkt 4 i 5. Celem rozwiania wątpliwości dodaje się w § 6 ust. 6 pkt 8 w brzmieniu: „ 8) zagospodarowania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach”.
6. Pytanie do § 4 ust. 4 pkt 2). Odpowiedź: Obowiązek i zakres sporządzenia powykonawczej dokumentacji fotograficznej o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) projektu umowy i jej zakres określa § 21 i załącznik nr I do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1265).
7. Pytanie do § 5 ust. 1 pkt 1). Odpowiedź: Protokolarne przekazanie terenu prac nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy przez obie strony. ( vide pkt 2 odpowiedzi).
8. Pytanie do § 5 ust. 1 pkt 2). Odpowiedź: Miejsce do składowania materiałów będzie udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego nieodpłatnie.
9. Pytanie do § 5 ust. 1 pkt 2) – część druga. Odpowiedź: Wykonawca b edzie mógł korzystać z toalety udostępnionej przez Zamawiającego. W § 5 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) udostępnienia Wykonawcy toalety.”
10. Pytanie do § 6 ust. 1. Odpowiedź: Celem doprecyzowania odpowiedzialności Wykonawcy za szkody, ust. 1 § 6 po słowie „Wykonawca” otrzymuje brzmienie: „ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody będące następstwem działań lub zaniechań jego, bądź osób trzecich działających w jego imieniu”.
11. Pytanie do § 7 ust. 1. Odpowiedź: Prace mogą być wykonywane od godz. 7.00 do godz. 21.00, za wyjątkiem niedziel, świąt kościelnych i państwowych oraz dnia odpustu parafialnego 26 lipca.
12. Pytanie do § 7 ust. 2. Odpowiedź: Specyfikację zamówienia uzupełnia się o szkic ( skan) wnętrza kościoła z miejscem w którym bedą wykonywane prace.
13. Pytanie do § 7 ust. 3. Odpowiedź: W związku z zapisami § 5 ust. 1 pkt 2) zmienia się treść § 7 ust. 3 na: „ 3. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie magazynowo-socjalne, zlokalizowane w zamykanej południowej kruchcie kościoła”.
14. Pytanie do § 7 ust. 4. Odpowiedź: Celem doprecyzowania zakazu używania sprzętu do prac transportowych w § 7 ust. 4 na końcu zdania dodaje się zwrot: „ za wyjątkiem środków transportu wyposażonych w koła z bieżnikiem gumowym”.
15. Pytanie do § 7 ust. 5. Odpowiedź: Dotyczy zabezpieczenia: a/ nawierzchni posadzki w miejscach ustawienia rusztowań w sposób uniemożliwiajacy jej uszkodzenie przez elementy rusztowań opartych na posadzce lub jej uszkodzenia przez narzędzia lub materiały mogące spaść z rusztowań, b/ dwóch ołtarzy bocznych, ambony, chrzcielnicy oraz żyrandola znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac konserwatorskich.
16. Pytanie do § 8 ust. 2. Odpowiedź: Chodzi o odpowiedzialność cywilną. „Odpowiednie zabezpieczenie” przed kradzieżą to takie jakiego wymaga polisa ubezpieczeniowa lokalu w którym mają być przechowywane zabytki ruchome, których konserwacja będzie wykonywana w pracowni Wykonawcy. Lokal taki winien być ubezpieczony od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych.
17. Pytanie do § 9 ust. 3. Odpowiedź: Pod pojęciami „certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobata techniczna lub wymagane atesty” należy rozumieć materiały posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi ( odniesienia) lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – wymagane odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa budowlanego – tj. dokumentu zezwalającego na wprowadzenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
18. Pytanie do § 9 ust. 4. Odpowiedź: Z uwagi na doprecyzowanie ( wyjaśnienie) terminów zawartych w § 9 ust. 3 pozostawia się bez zmian treść § 9 ust. 4.
19. Pytanie do § 10 ust. 1. Odpowiedź: Zmniejszona wartość estetyczna to taka, która zostanie stwierdzona w okresie gwarancji opinią ( stanowiskiem) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
20. Pytanie do § 10 ust. 2. Odpowiedź: Chodzi o datę Datą odbioru końcowego jest data podpisania przez obie strony protokołu końcowego, a w przypadku uchylania się przez jedną ze stron podpisania protokołu, mimo prawidłowego powiadomienia jej o miejscu i terminie odbioru końcowego i sporządzenia z niego protokołu, data podpisania protokołu przez drugą stronę z adnotacją o przyczynach braku podpisania protokołu przez jej kontrahenta.
21. Pytanie do § 10 ust. 4 pkt 1). Odpowiedź. Termin: „ 24 godzin” ustalony został z uwagi na charakter obiektu sakralnego, który musi być otwarty dla wiernych codziennie a wady usuwane bezzwłocznie.
22. Pytanie do § 10 ust. 4 pkt 2). Odpowiedź: Ustalenie terminu nie może być pozostawione jedynie „ wzajemnym ustaleniom stron ze względu na charakter stwierdzonej wady” gdyż może nie dojść do „wzajemnych ustaleń stron” z uwagi na rozbieżności między stronami co do charakteru stwierdzonej wady i terminu w jakim może być ona usunięta. Może to prowadzić do uchylania się Wykonawcy od usunięcia wady. Dlatego też termin „ 14 dni” pozostaje w zapisach umowy.
23. Pytanie do § 10 ust. 6. Odpowiedź: Wady istotne dzieła to takie, które uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie. Charakter tych wad jest bowiem tego rodzju, że nie można uznać, aby dzieło nimi dotknięte było wydane przez przyjmującego zamówienie zgodnie ze swym zobowiązaniem, od czego jest uzależniona wymagalność roszczenia o zapłatę wynagrodzenia – vide Postanowienie Sądu Najwyższego z 17.04.2015 r. III CZP 8/15 i przywołane w nim liczne orzecznictwo Sadu Najwyższego.
24. Pytanie do § 10 ust. 11. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
25. Pytanie do § 10 ust. 12. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
26. Pytanie do § 12 ust. 2. Odpowiedź: Jest rzeczą oczywistą, że protokół wywołuje skutki prawne po podpisaniu go przez Zamawiającego i Wykonawcę. Jednakże jak wskazano to w pkt 20, występują sytuacje, gdy któraś ze stron – mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie przeglądu lub odbioru prac – w celu przeciągania w czasie obowiązku jaki na niej ciąży, odmawia podpisania protokołu lub nie zgłasza się w wyznaczonym miejscu lub terminie przeglądu bądź odbioru prac. Wówczas druga strona ma prawo sporządzić protokół, podpisać go i odnotować w nim przyczynę braku podpisu drugiej strony. Dlatego też proponowany zapis o tym, że protokół wiąże strony wyłącznie gdy jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie znajduje uzasadnienia.
27. Pytanie do § 18. Odpowiedź: Kwestia odstapienia przez Wykonawcę od umowy w przypadku np. braku zapłaty wynagrodzenia w terminie, zgodnie z § 21 projektu umowy, znajduje swoją regulację w przepisach kodeksu cywilnego, np. w art. 640 k.c..
28. Pytanie do § 19 ust. 1. Odpowiedź: Termin na jaki wniesione jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy przyjąć zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych ( okres rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym). Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.
29. Pytanie do § 19 ust. 7. Odpowiedź: „ Nie wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy”. Termin ten należy odnieść do § 19 ust. 6 projektu umowy, który jednoznacznie określa podstawę na której stwierdza się wykonanie przedmiotu umowy bądź nie. Jest nim protokół odbioru końcowego. Kwestia ta jest także uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych ( art. 151), którą stosuje się odpowiednio na podstawie przywołanych w preambule projektu umowy Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.
30. Pytania i wnioski do § 20. Odpowiedź:
1. W kwestii przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu należy stwierdzić, że przepisem szczególnym na podstawie którego Wykonawca prac konserwatorskich przekazuje taką dokumentację i prawa autorskie do niej nie tylko Zamawiającemu, ale także Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków jest art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 21 i załącznik nr I Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1265). Dokumentacja ta w ocenie zamawiającego nie jest dziełem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych lecz sprawozdaniem z przeprowadzenia prac którego szczegółowy zakres określają w/w ustawa oraz rozporządzenie.
2. „Osoby kontaktowe” to osoba reprezentująca Zamawiającego, którą jest Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Zaklikowie. Na etapie protokolarnego przekazywania terenu prac mogą zostać wskazane inne „osoby kontaktowe”.
3. Adres do korespondencji to adres siedziby Zamawiającego.
4. Zachowanie poufności. Z uwagi na to, że środki na realizacje przedmiotu umowy są środkami publicznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, obowiązuje zasada jawności prac z nich finansowanych.
5. Zamawiający potwierdza, iż cała dokumentacja powyższego zamówienia jest załącznikiem do umowy z wykonawcą.